# Démarche structurée du cycle principal CS GREFFE OS

## Executive summary

Le projet CS GREFFE OS — Strategic Greffe Governance Command Center se présente comme un programme documentaire et méthodologique à forte intensité de gouvernance, structuré autour d’un cycle principal de phases, d’une mémoire projet explicite, d’artefacts de clôture, de prompts de transition, d’index de ressources, et d’un mécanisme transversal d’audit. L’inventaire fourni montre une architecture documentaire riche, organisée par domaines (00_FOUNDATIONS, 01_PROJECT_MEMORY, 03_ENTERPRISE_ARCHITECTURE, 07_DATA_GOVERNANCE, 08_KNOWLEDGE_GOVERNANCE, 09_AI_GOVERNANCE, 10_SNOWFLAKE, 11_RAG, 12_LLMOPS, 13_MULTI_AGENTS, 14_BUSINESS_MODULES, 23_APPLICATIONS, 24_DASHBOARDS, 25_COMMAND_CENTER, 26_DECISION_SUPPORT, 27_OPERATING_MODEL, 28_MVP_IMPLEMENTATION) ainsi qu’un domaine transversal 20_ROADMAP/AUDIT_PHASE. fileciteturn0file0

L’axe méthodologique du projet est cohérent avec une logique de gouvernance continue : la documentation précède l’implémentation, la gouvernance traverse le cycle de vie, la gestion des risques est itérative, et la décision humaine reste le mécanisme de contrôle ultime. Cette logique est en ligne avec le NIST AI RMF, qui décrit la gouvernance comme une fonction transversale, “infusée” dans les autres fonctions, à exécuter de façon continue pendant tout le cycle de vie, avec documentation, transparence, revue humaine et responsabilité explicite. [1]

Le point méthodologique décisif de CS GREFFE OS est l’existence de l’AUDIT PHASE — Comprehensive Phase Audit and Baseline Freeze, un mécanisme non numéroté, permanent, activable à la demande ou suggéré par le système, capable d’auditer une phase, une transition, un domaine ou l’ensemble du socle, puis de figer une baseline, documenter les écarts, planifier les corrections, et bloquer une progression si des risques rouges subsistent. L’instance audit PHASE_0_TO_17_COMPREHENSIVE_AUDIT et le readiness gate de la Phase 18 ont précisément matérialisé cette logique. fileciteturn0file0

La conclusion opérationnelle du présent rapport est claire : le cycle principal doit être explicitement borné à PHASE 0 → PHASE 22, la Phase 22 devenant une revue finale de readiness et non une porte automatique vers une Phase 23. Cette recommandation est cohérente avec une gouvernance documentaire “vivante” mais bornée, avec des pratiques de release versionnée, de draft/prerelease et de publication contrôlée, telles que documentées par GitHub, ainsi qu’avec la discipline de réduction des vulnérabilités résiduelles et de sécurisation des releases recommandée par le SSDF de NIST. [2]

## Base documentaire et conventions d’analyse

Le présent rapport s’appuie d’abord sur les sources internes fournies : l’inventaire documentaire du dépôt, les artefacts AUDIT PHASE visibles, les chemins de dossiers et de fichiers canoniques, ainsi que les synthèses d’exécution des phases 18 à 21 fournies dans l’échange. Il s’appuie ensuite sur des sources externes normatives limitées mais structurantes : le NIST AI RMF pour le caractère transversal, itératif et documentation-centré de la gouvernance IA, le NIST SSDF pour les exigences de sécurisation des releases, protection contre la falsification et traitement des vulnérabilités résiduelles, et la documentation officielle GitHub pour la logique de releases versionnées, tags, drafts et prereleases. fileciteturn0file0 [2]

L’inventaire laisse également apparaître une particularité importante : la numérotation des dossiers ne correspond pas toujours à la numérotation des phases. Le dépôt suit une taxonomie documentaire métier et technique, pas seulement une chronologie de phase. Ainsi, la Phase 4 est documentée dans 22_JDGO, la Phase 12 dans 23_APPLICATIONS, la Phase 13 dans 24_DASHBOARDS, la Phase 14 dans 25_COMMAND_CENTER, etc. De plus, certains domaines, comme 02_META_GOVERNANCE, 20_ROADMAP, 17_SECURITY, 18_COMPLIANCE ou 21_INDUSTRIALIZATION, jouent un rôle transverse ou réservé et ne doivent pas être confondus avec des phases du cycle principal. fileciteturn0file0

Les formulations de principe pour les phases 0 à 3 et pour la future Phase 22 sont, lorsqu’aucun libellé explicite n’est visible dans les sources fournies, des formulations d’exploitation rigoureuses mais partiellement inférées à partir de la trajectoire documentaire, des prompts de phase suivante et des conventions du projet. À l’inverse, les principes des phases 4 à 21 sont explicites dans la trajectoire déjà stabilisée dans l’échange.

### Socle commun à toutes les phases

Le projet fait apparaître un socle commun de pilotage documentaire qui doit être mis à jour à chaque phase :

| Catégorie | Artefacts communs |
| --- | --- |
| Mémoire projet | docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY/PROJECT_MEMORY_V1.md, DECISION_LOG_V1.md, STRATEGIC_DECISIONS_REGISTER_V1.md |
| Registre de trajectoire | docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/PHASE_DOCUMENTATION_REGISTER_V1.md |
| Index global | docs/cs_greffe_os/RESOURCE_INDEX_V1.md |
| Contrôle transverse | docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/PHASE_SELF_ASSESSMENT_AND_TRAJECTORY_CONTROL_V1.md |
| Clôture de phase | PHASE_<N>_COMPLETION_REPORT_V1.md, PHASE_<N>_NARRATIVE_V1.md si utilisé, PHASE_<N>_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md si utilisé, PROMPT_MERE_PHASE_<N+1>_... |
| Git et revue | commit structuré, PR dédiée, tests de présence, tests de cohérence sémantique, tests de non-dérive technique quand applicable |

L’existence du socle mémoire, du registre documentaire, du contrôle de trajectoire, de l’index des ressources, de la convention de commit et des protocoles de clôture ressort clairement de l’inventaire du dépôt. fileciteturn0file0

### Rôles-clés à mobiliser

Les dossiers de gouvernance, d’operating model, d’AI governance, de decision support, de pilot governance et de controlled release laissent apparaître un noyau de responsabilités récurrentes :

| Rôle | Mandat principal |
| --- | --- |
| Project Owner | porte la décision stratégique, arbitre les transitions majeures |
| Governance Lead | garantit l’alignement aux principes, exclusions et readiness gates |
| Documentation Maintainer | tient les artefacts canoniques, index, registres et prompts |
| Technical Maintainer | garantit la non-dérive technique, la continuité GitHub/local et les tests |
| Data Steward | contrôle la politique de données, la classification et les exclusions sensibles |
| Security Reviewer | vérifie accès, secrets, risques de fuite, séparation prototype/production |
| Human Validator | maintient le human-in-the-loop sur validations, refus, go/no-go |
| Audit Owner | déclenche et mène l’AUDIT PHASE, produit matrices, écarts, plans et freezes |
| Release Manager | prépare les releases contrôlées et leur gouvernance |
| Pilot Owner | gouverne le pilote, ses rôles, incidents, escalades et décisions |

Cette matrice de rôles est une consolidation analytique des domaines présents dans le dépôt, plus particulièrement 09_AI_GOVERNANCE, 22_JDGO, 26_DECISION_SUPPORT, 27_OPERATING_MODEL, 30_CONTROLLED_RELEASE, 31_PILOT_GOVERNANCE et 32_PILOT_EXECUTION_PREPARATION. fileciteturn0file0

### Catalogues de verdicts

Pour rendre le cycle homogène, il est utile de distinguer trois familles de verdicts :

| Catalogue | Usage |
| --- | --- |
| Documentaire | VERT, ORANGE, ROUGE |
| Audit et baseline | VERT, ORANGE, ROUGE, FIGÉ, À CORRIGER, NON APPLICABLE |
| Lancement / readiness | GO, NO-GO, GO WITH CONDITIONS, DELAY, SUSPEND |

Cette structuration est cohérente avec la logique du dépôt : les phases documentaires et de fondation produisent des verdicts de conformité, l’AUDIT PHASE produit en plus des états de figeage, et les phases de controlled release / pilot / readiness introduisent des verdicts décisionnels de lancement ou de suspension.

## Cartographie consolidée du cycle principal

Le tableau suivant consolide la cartographie du cycle principal PHASE 0 → PHASE 22. Les phases 0 à 17 sont ancrées dans l’inventaire du dépôt, l’AUDIT PHASE y est explicitement présent, et les phases 18 à 21 sont confirmées par les synthèses d’exécution fournies dans l’échange. La Phase 22 est ici structurée comme phase autorisée mais encore à exécuter, avec un dossier proposé par continuité de nommage. fileciteturn0file0

| Numéro | Titre | Statut attendu | Dossier docs | Principaux livrables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Foundations | Complète | docs/cs_greffe_os/00_FOUNDATIONS/ | PROJECT_CHARTER_V1.md, GUIDING_PRINCIPLES_V1.md, PROJECT_SCOPE_V1.md |
| 1 | Project Memory | Complète | docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY/ | PROJECT_MEMORY_V1.md, DECISION_LOG_V1.md, STRATEGIC_DECISIONS_REGISTER_V1.md |
| 2 | Enterprise Architecture | Complète | docs/cs_greffe_os/03_ENTERPRISE_ARCHITECTURE/ | PLATFORM_SKELETON_V1.md, PLATFORM_SKELETON_INDEX_V1.md, PHASE_2_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| 3 | Knowledge Governance Foundation | Complète | docs/cs_greffe_os/08_KNOWLEDGE_GOVERNANCE/ | KNOWLEDGE_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md, KNOWLEDGE_CATALOG_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_3_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| 4 | JDGO Foundation | Complète | docs/cs_greffe_os/22_JDGO/ | JDGO_FRAMEWORK_V1.md, DATA_CLASSIFICATION_POLICY_V1.md, PHASE_4_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| 5 | Governed Judicial Data Platform | Complète | docs/cs_greffe_os/07_DATA_GOVERNANCE/ | GOVERNED_JUDICIAL_DATA_PLATFORM_FRAMEWORK_V1.md, DATA_PLATFORM_REFERENCE_ARCHITECTURE_V1.md, PHASE_5_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| 6 | Snowflake Semantic Layer | Complète | docs/cs_greffe_os/10_SNOWFLAKE/ | SNOWFLAKE_REFERENCE_ARCHITECTURE_V1.md, SNOWFLAKE_SEMANTIC_MODEL_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_6_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| 7 | RAG Foundation | Complète | docs/cs_greffe_os/11_RAG/ | RAG_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, RETRIEVAL_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_7_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| 8 | Multi-Agent Foundation | Complète | docs/cs_greffe_os/13_MULTI_AGENTS/ | MULTI_AGENT_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, AGENT_ORCHESTRATION_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_8_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| 9 | AI Governance | Complète | docs/cs_greffe_os/09_AI_GOVERNANCE/ | AI_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md, AI_HUMAN_OVERSIGHT_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_9_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| 10 | LLMOps Foundation | Complète | docs/cs_greffe_os/12_LLMOPS/ | LLMOPS_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, LLM_MODEL_REGISTRY_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_10_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| 11 | Business Modules Foundation | Complète | docs/cs_greffe_os/14_BUSINESS_MODULES/ | BUSINESS_MODULES_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, BUSINESS_CAPABILITY_MODEL_V1.md, PHASE_11_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| 12 | Applications Foundation | Complète | docs/cs_greffe_os/23_APPLICATIONS/ | APPLICATIONS_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, APPLICATION_REGISTRY_V1.md, PHASE_12_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| 13 | Dashboards Foundation | Complète | docs/cs_greffe_os/24_DASHBOARDS/ | DASHBOARDS_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, GOVERNED_METRICS_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_13_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| 14 | Command Center Foundation | Complète | docs/cs_greffe_os/25_COMMAND_CENTER/ | COMMAND_CENTER_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, COMMAND_CENTER_REGISTRY_V1.md, PHASE_14_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| 15 | Institutional Decision Support | Complète | docs/cs_greffe_os/26_DECISION_SUPPORT/ | INSTITUTIONAL_DECISION_SUPPORT_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, DECISION_TRACEABILITY_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_15_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| 16 | Institutional Operating Model | Complète | docs/cs_greffe_os/27_OPERATING_MODEL/ | INSTITUTIONAL_OPERATING_MODEL_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, GOVERNANCE_BODIES_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_16_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| 17 | MVP Implementation Foundation | Complète | docs/cs_greffe_os/28_MVP_IMPLEMENTATION/ | MVP_IMPLEMENTATION_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, MVP_SCOPE_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_17_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| — | AUDIT PHASE | Complète, permanente | docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/ | matrice d’audit, registre d’écarts, plan de correction, registre de figeage, readiness gates |
| 18 | Validation and Audit Foundation | Complète* | docs/cs_greffe_os/29_VALIDATION_AUDIT/ | VALIDATION_AND_AUDIT_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, AUDIT_FINDINGS_REGISTER_V1.md, PHASE_18_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| 19 | Controlled Release Foundation | Complète* | docs/cs_greffe_os/30_CONTROLLED_RELEASE/ | CONTROLLED_RELEASE_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, CONTROLLED_RELEASE_READINESS_GATE_V1.md, PHASE_19_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| 20 | Pilot Governance Foundation | Complète* | docs/cs_greffe_os/31_PILOT_GOVERNANCE/ | PILOT_GOVERNANCE_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, PILOT_READINESS_GATE_V1.md, PHASE_20_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| 21 | Pilot Execution Preparation | Complète* | docs/cs_greffe_os/32_PILOT_EXECUTION_PREPARATION/ | PILOT_EXECUTION_PREPARATION_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, PILOT_GO_NO_GO_DECISION_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_21_COMPLETION_REPORT_V1.md |
| 22 | Pilot Launch Readiness Review | Autorisée / à exécuter** | docs/cs_greffe_os/33_PILOT_LAUNCH_READINESS_REVIEW/ | PILOT_LAUNCH_READINESS_REVIEW_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, PILOT_LAUNCH_FINAL_CHECKLIST_V1.md, PHASE_22_COMPLETION_REPORT_V1.md |

* Confirmé par les synthèses d’exécution fournies dans l’échange.
** Dossier et artefacts proposés par continuité de nommage, non encore créés dans les sources visibles.

### Timeline recommandée

La frise suivante doit être lue comme une timeline de référence pour réplication, stabilisation ou relecture du programme, non comme une reconstitution factuelle des dates réelles. Elle matérialise surtout les dépendances structurantes, l’interposition de l’AUDIT PHASE et le fait que la Phase 22 doit fermer le cycle principal. Cette logique est cohérente avec l’idée NIST d’une gouvernance infusée dans tout le cycle de vie et d’une gestion des risques continue, itérative et priorisée. [3]

## Mécanisme transversal AUDIT PHASE

L’AUDIT PHASE n’est pas une phase 17.5 ou 17.6, et ne doit pas devenir une phase numérotée. C’est un mécanisme transversal, permanent, réutilisable, déclenchable à la demande ou suggérable par le système, destiné à vérifier une phase, un domaine, une transition ou l’ensemble du socle. L’inventaire fourni indique explicitement sa création, son principe directeur — Comprehensive Audit before Major Continuation —, ses templates canoniques, son instance Phase 0→17 et son readiness gate Phase 18. fileciteturn0file0

Le recours à un mécanisme transversal de ce type est cohérent avec le NIST AI RMF, qui précise que la gouvernance doit être une fonction cross-cutting, infusée dans tout le cycle de gestion du risque, portée par des processus, documents, responsabilités, structures organisationnelles, revues humaines et dispositifs d’accountability. Il est également cohérent avec l’exigence NIST de stopper de manière sûre développement ou déploiement lorsque le niveau de risque négatif devient inacceptable. [4]

### Déclenchement

Le déclenchement de l’AUDIT PHASE doit obéir aux trois classes suivantes :

| Mode | Déclencheurs |
| --- | --- |
| À la demande | doute sur la cohérence, besoin de figer une baseline, audit avant transition, reprise après dérive |
| Suggéré par le système | enchaînement long sans audit, ambiguïté prototype/production, incohérence documentaire, absence de preuves de clôture, drift GitHub/local |
| Obligatoire | avant Phase 18, avant controlled release, avant activation sensible IA/RAG/agents/Snowflake/Command Center, avant MVP partagé, avant release contrôlée |

Ces triggers sont explicitement décrits dans le domaine 20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/ et dans l’instance Phase 0→17. fileciteturn0file0

### Artefacts canoniques

Les artefacts minimaux à exiger sont les suivants :

| Artefact | Chemin canonique |
| --- | --- |
| Foundation framework | docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/AUDIT_PHASE_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md |
| Comprehensive audit framework | docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/COMPREHENSIVE_PHASE_AUDIT_FRAMEWORK_V1.md |
| Triggering rules | docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/AUDIT_PHASE_TRIGGERING_RULES_V1.md |
| Scope model | docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/AUDIT_PHASE_SCOPE_MODEL_V1.md |
| Matrix template | docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/AUDIT_PHASE_CONTROL_MATRIX_TEMPLATE_V1.md |
| Gap register template | docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/AUDIT_PHASE_GAP_REGISTER_TEMPLATE_V1.md |
| Corrective action template | docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/AUDIT_PHASE_CORRECTIVE_ACTION_PLAN_TEMPLATE_V1.md |
| Baseline freeze template | docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/AUDIT_PHASE_BASELINE_FREEZE_REGISTER_TEMPLATE_V1.md |
| Readiness gate template | docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/AUDIT_PHASE_READINESS_GATE_TEMPLATE_V1.md |
| Completion report template | docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/AUDIT_PHASE_COMPLETION_REPORT_TEMPLATE_V1.md |
| Usage protocol | docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/AUDIT_PHASE_USAGE_PROTOCOL_V1.md |
| System suggestion protocol | docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/AUDIT_PHASE_SYSTEM_SUGGESTION_PROTOCOL_V1.md |

L’instance de référence immédiatement créée est :

docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/INSTANCES/PHASE_0_TO_17_COMPREHENSIVE_AUDIT/

avec au minimum :

- PHASE_0_TO_17_AUDIT_MATRIX_V1.md

- PHASE_0_TO_17_GAP_REGISTER_V1.md

- PHASE_0_TO_17_CORRECTIVE_ACTION_PLAN_V1.md

- PHASE_0_TO_17_BASELINE_FREEZE_REGISTER_V1.md

- PHASE_0_TO_17_AUDIT_COMPLETION_REPORT_V1.md

- PHASE_18_EXECUTION_READINESS_GATE_V1.md fileciteturn0file0

### Matrice d’audit

La matrice doit contrôler, pour chaque phase auditée, au minimum :

| Champ | Contenu attendu |
| --- | --- |
| Identification | numéro, titre, principe directeur, dossier documentaire |
| Preuves documentaires | documents structurants, completion report, next prompt, verified prompt |
| Traçabilité | mémoire projet, registre doc, index ressources, commit, PR |
| Contrôles de conformité | exclusions, human-in-the-loop, absence de données sensibles, absence d’automatisation interdite |
| Continuité | cohérence avec phase précédente, préparation de la suivante |
| Décision | verdict, actions requises, readiness ou blocage |

### Registre d’écarts

Le registre d’écarts doit distinguer les anomalies documentaires, dérives techniques, risques institutionnels, risques de données, risques MVP/production, risques d’agents autonomes, risques de command center réel, et lacunes de traçabilité. Chaque écart doit avoir un identifiant, une gravité, un propriétaire, une correction attendue et un statut.

### Plan de correction

Le plan de correction transforme les écarts en actions datées et vérifiables : fichier à modifier, test à rejouer, critère de clôture, priorité, responsable et statut. Il sert de passerelle entre constat et remédiation.

### Registre de figeage

Le registre de freeze distingue :

| Catégorie | Signification |
| --- | --- |
| Élément validé et figé | baseline stable, modification interdite sans justification |
| Élément validé sous surveillance | utilisable, mais à réexaminer |
| Élément non figé | correction obligatoire avant stabilisation |
| Élément exclu | hors périmètre de la baseline stable |

### Readiness gates

Les readiness gates doivent devenir des portes de décision explicites. Le gate Phase 18 est déjà montré par l’instance documentaire : absence d’écart rouge, présence des matrices et registres, baseline figée, cohérence du Prompt Mère suivant, absence de données sensibles, absence d’automatisation interdite, absence d’agent autonome, absence de command center réel, absence de dossier prématuré. fileciteturn0file0

### Exemples de templates

#### Exemple de matrice d’audit

| Phase | Principe | Dossier | Completion report | Prompt suivant | Memory/index à jour | Tests | Commit/PR | Exclusions | Verdict | Décision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Controlled MVP before Scaled Deployment | 28_MVP_IMPLEMENTATION/ | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Vert | Autoriser audit readiness |
| 18 | Validation and Audit before Controlled Release | 29_VALIDATION_AUDIT/ | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Vert | Autoriser phase 19 |

#### Exemple de registre d’écarts

| ID | Phase | Artefact | Type d’écart | Gravité | Risque | Correction attendue | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-001 | 2 | PHASE_2_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md | Backfill manquant | Orange | Continuité documentaire | créer le verified prompt historique | Documentation Maintainer | À faire |
| GAP-002 | 22 | readiness review docs | Phase non encore créée | Non applicable | Continuité future | préparer le domaine 33 | Governance Lead | Planifié |

#### Exemple de readiness gate

| Contrôle | Oui/Non | Preuve | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Tous les livrables canoniques existent |  |  |  |
| Aucun écart rouge bloquant |  |  |  |
| Registres projet mis à jour |  |  |  |
| Tests documentaires et techniques passants |  |  |  |
| Exclusions respectées |  |  |  |
| Décision humaine documentée |  |  |  |

Décision finale : GO / NO-GO / GO WITH CONDITIONS / DELAY / SUSPEND.

### Snippets de tests shell

Les snippets suivants résument le style de contrôle à institutionnaliser, en cohérence avec le dépôt et les tests déjà observés dans l’AUDIT PHASE et les phases 18 à 21. fileciteturn0file0

# Présence des artefacts majeurs
test -f docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/AUDIT_PHASE_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/COMPREHENSIVE_PHASE_AUDIT_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/AUDIT_PHASE_SYSTEM_SUGGESTION_PROTOCOL_V1.md

# Contrôle d’instance d’audit
test -f docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/INSTANCES/PHASE_0_TO_17_COMPREHENSIVE_AUDIT/PHASE_0_TO_17_AUDIT_MATRIX_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/INSTANCES/PHASE_0_TO_17_COMPREHENSIVE_AUDIT/PHASE_0_TO_17_GAP_REGISTER_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/AUDIT_PHASE/INSTANCES/PHASE_0_TO_17_COMPREHENSIVE_AUDIT/PHASE_18_EXECUTION_READINESS_GATE_V1.md

# Cohérence sémantique
rg -n "AUDIT PHASE|baseline freeze|readiness gate|system suggestion|PHASE_0_TO_17_COMPREHENSIVE_AUDIT" \
docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY docs/cs_greffe_os/RESOURCE_INDEX_V1.md

# Non-dérive technique
git diff -- cs_greffe_os/app.py requirements.txt cs_greffe_os/data source_materials snowflake rag agents api dashboards --exit-code

# Smoke test cloud
./scripts/codex_cloud_smoke_test.sh

### Commit et PR attendus

Le mécanisme suit la convention observée :

- commit : AUDIT_PHASE_XXXX: establish comprehensive phase audit and baseline freeze

- alternative acceptée : PHASE_AUDIT_XXXX: establish comprehensive phase audit and baseline freeze

- PR : Establish CS GREFFE OS Audit Phase and baseline freeze mechanism fileciteturn0file0

## Trajectoire détaillée des phases amont

Ces phases constituent le socle de lisibilité, de mémoire, d’architecture, de connaissance et de données. Elles doivent être relues comme un enchaînement : identité → mémoire → skeleton → connaissance → gouvernance des données → plate-forme de données → sémantique → retrieval. L’inventaire du dépôt permet de confirmer la présence des principaux domaines et des rapports de clôture à partir de la Phase 2. fileciteturn0file0

### Fondations

Phase 0 — Foundations.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Établir charter, vision, périmètre, invariants, philosophie, risques, positionnement et critères de succès du programme. |
| Principe et livrables | Principe proposé : Foundations before Memory. Livrables : PROJECT_CHARTER_V1.md, GUIDING_PRINCIPLES_V1.md, PROJECT_SCOPE_V1.md, RISK_REGISTER_V1.md, SUCCESS_CRITERIA_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : besoin stratégique identifié, sponsor et intention de transformation clarifiés. Sortie : charte validée, principes fixés, glossaire et scope stabilisés, risque initial documenté. |
| Registres / templates | Initialiser le socle commun. Backfill recommandé : PHASE_0_COMPLETION_REPORT_V1.md, PHASE_0_NARRATIVE_V1.md, PROMPT_MERE_PHASE_1_PROJECT_MEMORY_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Sponsor, Governance Lead, Documentation Maintainer. Risques : démarrage sans invariants, dérive code-first, contresens sur la finalité institutionnelle. Exclusions : aucune automatisation, aucun usage officiel, aucune donnée sensible. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit recommandé : PHASE_0_XXXX: establish foundations. PR : Establish CS GREFFE OS foundations. Lien AUDIT PHASE : inclus dans l’audit rétrospectif P0→17. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/00_FOUNDATIONS/PROJECT_CHARTER_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/00_FOUNDATIONS/GUIDING_PRINCIPLES_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/00_FOUNDATIONS/PROJECT_SCOPE_V1.md
rg -n "PROJECT_CHARTER|GUIDING_PRINCIPLES|RISK_REGISTER|SUCCESS_CRITERIA" docs/cs_greffe_os/00_FOUNDATIONS

### Mémoire projet

Phase 1 — Project Memory.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Instituer la mémoire de projet : décisions, continuité, changelog, milestones, récit et conventions Git. |
| Principe et livrables | Principe : Memory Before Code. Livrables : PROJECT_MEMORY_V1.md, DECISION_LOG_V1.md, STRATEGIC_DECISIONS_REGISTER_V1.md, CHANGELOG_V1.md, PHASE_CLOSURE_PROTOCOL_V1.md, COMMIT_CONVENTION_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : fondations validées. Sortie : mémoire persistante, traçabilité des décisions, protocole de clôture et convention de commit établis. |
| Registres / templates | Le dossier lui-même porte le socle commun. Backfill recommandé : PHASE_1_COMPLETION_REPORT_V1.md, PHASE_1_NARRATIVE_V1.md, PROMPT_MERE_PHASE_2_ENTERPRISE_ARCHITECTURE_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Documentation Maintainer, Project Owner. Risques : perte de mémoire, décisions orphelines, continuité cloud/local défaillante. Exclusions : aucun développement structurant avant instruction mémoire. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit : PHASE_1_XXXX: establish project memory. PR : Establish CS GREFFE OS project memory foundation. Lien AUDIT PHASE : la mémoire devient preuve d’audit et de freeze. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY/PROJECT_MEMORY_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY/DECISION_LOG_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY/STRATEGIC_DECISIONS_REGISTER_V1.md
rg -n "Memory Before Code|DECISION_LOG|COMMIT_CONVENTION|PHASE_CLOSURE_PROTOCOL" docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY

### Architecture d’entreprise

Phase 2 — Enterprise Architecture.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Définir la structure minimale de plateforme, le skeleton documentaire/technique et l’évolution d’architecture. |
| Principe et livrables | Principe proposé : Platform Skeleton before Knowledge. Livrables : PLATFORM_SKELETON_V1.md, PLATFORM_SKELETON_INDEX_V1.md, ARCHITECTURE_EVOLUTION_V1.md, ECOSYSTEM_EVOLUTION_OFFICIAL_V1.md, PHASE_2_COMPLETION_REPORT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : mémoire projet disponible. Sortie : structure cible et index de plateforme fixés, cadre de passage à la connaissance établi. |
| Registres / templates | Socle commun + PROMPT_MERE_PHASE_3_KNOWLEDGE_FOUNDATION_V1.md. Backfill recommandé : PHASE_2_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md, éventuellement PHASE_2_NARRATIVE_V1.md si absent. |
| Responsabilités / risques | Enterprise Architect, Governance Lead, Documentation Maintainer. Risques : dispersion structurelle, taxonomie incohérente, dette de structure. Exclusions : aucun couplage prématuré à des systèmes réels. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit : PHASE_2_XXXX: establish enterprise architecture foundation. PR : Establish CS GREFFE OS enterprise architecture foundation. Lien AUDIT PHASE : vérification structurelle et indexabilité. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/03_ENTERPRISE_ARCHITECTURE/PLATFORM_SKELETON_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/03_ENTERPRISE_ARCHITECTURE/PLATFORM_SKELETON_INDEX_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/03_ENTERPRISE_ARCHITECTURE/ARCHITECTURE_EVOLUTION_V1.md
rg -n "PLATFORM_SKELETON|ARCHITECTURE_EVOLUTION|PHASE_2_COMPLETION_REPORT|Phase 3" docs/cs_greffe_os/03_ENTERPRISE_ARCHITECTURE

### Gouvernance de la connaissance

Phase 3 — Knowledge Governance Foundation.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Structurer la base de connaissance : classification, versioning, lifecycle, source hierarchy, metadata, quality, retention, traceability, validation. |
| Principe et livrables | Principe : Knowledge as an Asset. Livrables : KNOWLEDGE_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md, KNOWLEDGE_CATALOG_FRAMEWORK_V1.md, KNOWLEDGE_TRACEABILITY_FRAMEWORK_V1.md, KNOWLEDGE_VALIDATION_PROTOCOL_V1.md, PHASE_3_COMPLETION_REPORT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : skeleton disponible. Sortie : gouvernance documentaire et épistémique stabilisée, prompt JDGO produit. |
| Registres / templates | Socle commun + PHASE_3_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md + PROMPT_MERE_PHASE_4_JDGO_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Knowledge Steward, Documentation Maintainer, Governance Lead. Risques : source non hiérarchisée, dette de validation, pollution documentaire. Exclusions : aucune génération sans retrieval ultérieur gouverné. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit : PHASE_3_XXXX: establish knowledge governance foundation. PR : Establish CS GREFFE OS knowledge governance foundation. Lien AUDIT PHASE : contrôle fort sur sources, versions et traçabilité. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/08_KNOWLEDGE_GOVERNANCE/KNOWLEDGE_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/08_KNOWLEDGE_GOVERNANCE/KNOWLEDGE_CATALOG_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/08_KNOWLEDGE_GOVERNANCE/KNOWLEDGE_TRACEABILITY_FRAMEWORK_V1.md
rg -n "Knowledge as an Asset|KNOWLEDGE_GOVERNANCE|SOURCE_MANAGEMENT|PHASE_3_COMPLETION_REPORT" docs/cs_greffe_os/08_KNOWLEDGE_GOVERNANCE

### JDGO

Phase 4 — JDGO Foundation.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Établir le cadre de gouvernance des données et de validation humaine attaché à l’acronyme interne JDGO. |
| Principe et livrables | Principe : Governance before Data. Livrables : JDGO_FRAMEWORK_V1.md, DATA_CLASSIFICATION_POLICY_V1.md, DATA_ACCESS_POLICY_V1.md, DATA_STEWARDSHIP_FRAMEWORK_V1.md, HUMAN_VALIDATION_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_4_COMPLETION_REPORT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : connaissance gouvernée disponible. Sortie : politique de classification, ownership, access, quality et validation humaine en place. |
| Registres / templates | Socle commun + PHASE_4_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md + PROMPT_MERE_PHASE_5_GOVERNED_JUDICIAL_DATA_PLATFORM_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Governance Lead, Data Steward, Human Validator. Risques : données non classifiées, validation humaine implicite, gouvernance purement théorique. Exclusions : aucune donnée réelle sensible non anonymisée. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit : PHASE_4_XXXX: establish jdgo foundation. PR : Establish CS GREFFE OS JDGO foundation. Lien AUDIT PHASE : vérifie surtout classification, ownership, validation humaine. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/22_JDGO/JDGO_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/22_JDGO/DATA_CLASSIFICATION_POLICY_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/22_JDGO/HUMAN_VALIDATION_FRAMEWORK_V1.md
rg -n "Governance before Data|JDGO|DATA_CLASSIFICATION|HUMAN_VALIDATION|PHASE_4_COMPLETION_REPORT" docs/cs_greffe_os/22_JDGO

### Plateforme de données gouvernée

Phase 5 — Governed Judicial Data Platform.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Définir la plateforme de données gouvernée : raw/curated/semantic/AI layers, catalogues, lineage, quality, observability, security, sharing. |
| Principe et livrables | Principe : Governed Data before Intelligent Systems. Livrables : GOVERNED_JUDICIAL_DATA_PLATFORM_FRAMEWORK_V1.md, DATA_PLATFORM_REFERENCE_ARCHITECTURE_V1.md, DATA_LAYER_MODEL_V1.md, METADATA_MANAGEMENT_FRAMEWORK_V1.md, DATA_QUALITY_CONTROLS_V1.md, PHASE_5_COMPLETION_REPORT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : JDGO stabilisé. Sortie : architecture de données et politiques de qualité/lineage prêtes pour la couche sémantique. |
| Registres / templates | Socle commun + catalogue de données et domaines via les docs du dossier + PHASE_5_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md + PROMPT_MERE_PHASE_6_SNOWFLAKE_SEMANTIC_LAYER_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Data Architect, Data Steward, Security Reviewer. Risques : flou des couches, lineage incomplet, dérive vers données non gouvernées. Exclusions : aucune ingestion sensible hors politique. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit : PHASE_5_XXXX: establish governed judicial data platform. PR : Establish CS GREFFE OS governed judicial data platform foundation. Lien AUDIT PHASE : contrôle prioritaire sur couches, metadata et lineage. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/07_DATA_GOVERNANCE/GOVERNED_JUDICIAL_DATA_PLATFORM_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/07_DATA_GOVERNANCE/DATA_PLATFORM_REFERENCE_ARCHITECTURE_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/07_DATA_GOVERNANCE/METADATA_MANAGEMENT_FRAMEWORK_V1.md
rg -n "Governed Data before Intelligent Systems|DATA_LAYER_MODEL|DATA_LINEAGE|PHASE_5_COMPLETION_REPORT" docs/cs_greffe_os/07_DATA_GOVERNANCE

### Snowflake et couche sémantique

Phase 6 — Snowflake Semantic Layer.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Définir la cible Snowflake : rôles, schémas, sécurité, warehouses, metadata, semantic model, observability, cost governance. |
| Principe et livrables | Principe : Semantic Data before Intelligent Retrieval. Livrables : SNOWFLAKE_REFERENCE_ARCHITECTURE_V1.md, SNOWFLAKE_SEMANTIC_MODEL_FRAMEWORK_V1.md, SNOWFLAKE_SECURITY_MODEL_V1.md, SNOWFLAKE_ROLE_MODEL_V1.md, PHASE_6_COMPLETION_REPORT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : plateforme data gouvernée. Sortie : cible Snowflake sémantique documentée, prompt RAG produit. |
| Registres / templates | Socle commun + PHASE_6_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md + PROMPT_MERE_PHASE_7_RAG_FOUNDATION_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Data Architect, Snowflake Lead, Security Reviewer. Risques : confusion conception/exécution, coûts non cadrés, sécurité lacunaire. Exclusions : aucune activation de données réelles sensibles à ce stade. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit : PHASE_6_XXXX: establish snowflake semantic layer foundation. PR : Establish CS GREFFE OS Snowflake semantic layer foundation. Lien AUDIT PHASE : audit ciblé recommandé avant connexion à un environnement réel. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/10_SNOWFLAKE/SNOWFLAKE_REFERENCE_ARCHITECTURE_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/10_SNOWFLAKE/SNOWFLAKE_SEMANTIC_MODEL_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/10_SNOWFLAKE/SNOWFLAKE_SECURITY_MODEL_V1.md
rg -n "Semantic Data before Intelligent Retrieval|SNOWFLAKE_SEMANTIC_MODEL|SNOWFLAKE_SECURITY_MODEL|PHASE_6_COMPLETION_REPORT" docs/cs_greffe_os/10_SNOWFLAKE

### RAG

Phase 7 — RAG Foundation.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Définir retrieval, corpus governance, chunking, embeddings, reranking, citation policy, hallucination prevention, evaluation et sécurité RAG. |
| Principe et livrables | Principe : Retrieval before Generation. Livrables : RAG_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, RETRIEVAL_FRAMEWORK_V1.md, CITATION_AND_ATTRIBUTION_POLICY_V1.md, HALLUCINATION_PREVENTION_FRAMEWORK_V1.md, RAG_EVALUATION_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_7_COMPLETION_REPORT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : couche sémantique stabilisée. Sortie : mécanisme retrieval gouverné documenté, prompt multi-agent prêt. |
| Registres / templates | Socle commun + PHASE_7_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md + PROMPT_MERE_PHASE_8_MULTI_AGENT_FOUNDATION_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Knowledge Steward, Retrieval Lead, Human Validator. Risques : hallucination, citation faible, corpus non validé. Exclusions : aucun corpus sensible non autorisé. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit : PHASE_7_XXXX: establish rag foundation. PR : Establish CS GREFFE OS RAG foundation. Lien AUDIT PHASE : contrôle des sources, citations et exclusions de corpus. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/11_RAG/RAG_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/11_RAG/RETRIEVAL_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/11_RAG/CITATION_AND_ATTRIBUTION_POLICY_V1.md
rg -n "Retrieval before Generation|RAG_FOUNDATION|HALLUCINATION_PREVENTION|PHASE_7_COMPLETION_REPORT" docs/cs_greffe_os/11_RAG

## Trajectoire détaillée des phases de gouvernance et d’exploitation

Ces phases convertissent le socle de connaissance et de données en capacités IA gouvernées, puis en modules, applications, dashboards, command centers et dispositifs de décision supportée — sans jamais franchir la barrière de la décision automatisée ni de l’officialisation institutionnelle. Cette structure est cohérente avec les dossiers observés dans le dépôt et avec le NIST AI RMF, qui exige culture de risque, documentation, contrôles, TEVV, transparence et gouvernance continue des usages sur tout le cycle de vie. fileciteturn0file0 [4]

### Multi-agents

Phase 8 — Multi-Agent Foundation.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Encadrer orchestration, types d’agents, mémoire, workflows, éthique, coordination, sécurité, observation et supervision humaine. |
| Principe et livrables | Principe : Orchestration before Autonomy. Livrables : MULTI_AGENT_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, AGENT_ORCHESTRATION_FRAMEWORK_V1.md, AGENT_DECISION_BOUNDARIES_V1.md, HUMAN_SUPERVISION_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_8_COMPLETION_REPORT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : RAG cadré. Sortie : orchestration documentaire prête, sans activation autonome réelle, prompt AI governance produit. |
| Registres / templates | Socle commun + AGENT_REGISTRY_V1.md + PHASE_8_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md + PROMPT_MERE_PHASE_9_AI_GOVERNANCE_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Agent Architect, Human Validator, Security Reviewer. Risques : autonomie implicite, responsabilité diffuse, agent hors périmètre. Exclusions : aucun agent autonome effectif. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit : PHASE_8_XXXX: establish multi-agent foundation. PR : Establish CS GREFFE OS multi-agent foundation. Lien AUDIT PHASE : audit recommandé avant toute activation agentique. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/13_MULTI_AGENTS/MULTI_AGENT_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/13_MULTI_AGENTS/AGENT_ORCHESTRATION_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/13_MULTI_AGENTS/HUMAN_SUPERVISION_FRAMEWORK_V1.md
rg -n "Orchestration before Autonomy|AGENT_DECISION_BOUNDARIES|AGENT_REGISTRY|PHASE_8_COMPLETION_REPORT" docs/cs_greffe_os/13_MULTI_AGENTS

### Gouvernance de l’IA

Phase 9 — AI Governance.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Installer explainability, ethics, evaluation, auditability, human oversight, compliance, incident management, fairness, risk management. |
| Principe et livrables | Principe : Governed AI before Scaled AI. Livrables : AI_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md, AI_HUMAN_OVERSIGHT_FRAMEWORK_V1.md, AI_AUDITABILITY_FRAMEWORK_V1.md, AI_RISK_MANAGEMENT_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_9_COMPLETION_REPORT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : multi-agent conçu mais non autonomisé. Sortie : doctrine IA gouvernée stabilisée, prompt LLMOps prêt. |
| Registres / templates | Socle commun + AI_GOVERNANCE_ROLES_AND_RESPONSIBILITIES_V1.md + PHASE_9_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md + PROMPT_MERE_PHASE_10_LLMOPS_FOUNDATION_V1.md. |
| Responsabilités / risques | AI Governance Lead, Human Validator, Security Reviewer. Risques : IA non auditable, flou de responsabilité, dérive de conformité. Exclusions : aucune décision automatisée. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit : PHASE_9_XXXX: establish ai governance foundation. PR : Establish CS GREFFE OS AI governance foundation. Lien AUDIT PHASE : domaine critique pour audits thématiques. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/09_AI_GOVERNANCE/AI_GOVERNANCE_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/09_AI_GOVERNANCE/AI_HUMAN_OVERSIGHT_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/09_AI_GOVERNANCE/AI_RISK_MANAGEMENT_FRAMEWORK_V1.md
rg -n "Governed AI before Scaled AI|AI_AUDITABILITY|AI_HUMAN_OVERSIGHT|PHASE_9_COMPLETION_REPORT" docs/cs_greffe_os/09_AI_GOVERNANCE

### LLMOps

Phase 10 — LLMOps Foundation.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Organiser registres de modèles et prompts, logging, tracing, evaluate/test, incidents, observability, release management et environnement LLM. |
| Principe et livrables | Principe : Operated Intelligence before Institutional Deployment. Livrables : LLMOPS_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, LLM_MODEL_REGISTRY_FRAMEWORK_V1.md, LLM_LOGGING_AND_TRACING_FRAMEWORK_V1.md, LLM_TESTING_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_10_COMPLETION_REPORT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : doctrine IA gouvernée. Sortie : exploitation gouvernée des composants LLM documentée, prompt business modules prêt. |
| Registres / templates | Socle commun + registries LLM + PHASE_10_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md + PROMPT_MERE_PHASE_11_BUSINESS_MODULES_FOUNDATION_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Technical Maintainer, LLMOps Lead, Audit Owner. Risques : absence de traces, drift de prompts, incidents non suivis. Exclusions : aucune industrialisation opérationnelle sans contrôles. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit : PHASE_10_XXXX: establish llmops foundation. PR : Establish CS GREFFE OS LLMOps foundation. Lien AUDIT PHASE : audit ciblé observability / registry possible. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/12_LLMOPS/LLMOPS_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/12_LLMOPS/LLM_MODEL_REGISTRY_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/12_LLMOPS/LLM_TESTING_FRAMEWORK_V1.md
rg -n "Operated Intelligence before Institutional Deployment|LLM_LOGGING_AND_TRACING|LLM_RELEASE_MANAGEMENT|PHASE_10_COMPLETION_REPORT" docs/cs_greffe_os/12_LLMOPS

### Modules métiers

Phase 11 — Business Modules Foundation.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Définir les modules métier, leur capability model, leur registry, ownership, risques, dépendances data/knowledge/AI. |
| Principe et livrables | Principe : Business Capabilities before Applications. Livrables : BUSINESS_MODULES_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, BUSINESS_CAPABILITY_MODEL_V1.md, MODULE_REGISTRY_V1.md, MODULE_RISK_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_11_COMPLETION_REPORT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : LLMOps stabilisé. Sortie : portefeuille modulaire défini, prompt applications prêt. |
| Registres / templates | Socle commun + MODULE_REGISTRY_V1.md + PHASE_11_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md + PROMPT_MERE_PHASE_12_APPLICATIONS_FOUNDATION_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Module Owners, Governance Lead, Documentation Maintainer. Risques : modules sans ownership, fragmentation capability/app. Exclusions : aucune app avant capability model gouverné. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit : PHASE_11_XXXX: establish business modules foundation. PR : Establish CS GREFFE OS business modules foundation. Lien AUDIT PHASE : vérifie registry, ownership et dépendances. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/14_BUSINESS_MODULES/BUSINESS_MODULES_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/14_BUSINESS_MODULES/BUSINESS_CAPABILITY_MODEL_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/14_BUSINESS_MODULES/MODULE_REGISTRY_V1.md
rg -n "Business Capabilities before Applications|MODULE_REGISTRY|MODULE_OWNERSHIP|PHASE_11_COMPLETION_REPORT" docs/cs_greffe_os/14_BUSINESS_MODULES

### Applications

Phase 12 — Applications Foundation.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Définir les applications dérivées des modules : registry, sécurité, accès, UX, workflow, ownership, risques. |
| Principe et livrables | Principe : Governed Applications before Operational Dashboards. Livrables : APPLICATIONS_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, APPLICATION_REGISTRY_V1.md, APPLICATION_SECURITY_FRAMEWORK_V1.md, APPLICATION_TRACEABILITY_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_12_COMPLETION_REPORT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : modules métier stabilisés. Sortie : couche applications décrite, prompt dashboards prêt. |
| Registres / templates | Socle commun + APPLICATION_REGISTRY_V1.md + PHASE_12_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md + PROMPT_MERE_PHASE_13_DASHBOARDS_FOUNDATION_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Application Architect, Security Reviewer, Human Validator. Risques : app non gouvernée, droits flous, UX incohérente. Exclusions : aucune application institutionnelle réelle. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit : PHASE_12_XXXX: establish applications foundation. PR : Establish CS GREFFE OS applications foundation. Lien AUDIT PHASE : contrôle sécurité, registre, séparation prototype/usage réel. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/23_APPLICATIONS/APPLICATIONS_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/23_APPLICATIONS/APPLICATION_REGISTRY_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/23_APPLICATIONS/APPLICATION_SECURITY_FRAMEWORK_V1.md
rg -n "Governed Applications before Operational Dashboards|APPLICATION_REGISTRY|APPLICATION_TRACEABILITY|PHASE_12_COMPLETION_REPORT" docs/cs_greffe_os/23_APPLICATIONS

### Dashboards

Phase 13 — Dashboards Foundation.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Installer le cadre des dashboards, métriques gouvernées, données sources, calculs, ownership, security, traceability et registry. |
| Principe et livrables | Principe : Governed Metrics before Command Centers. Livrables : DASHBOARDS_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, GOVERNED_METRICS_FRAMEWORK_V1.md, DASHBOARD_REGISTRY_V1.md, DASHBOARD_CALCULATION_RULES_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_13_COMPLETION_REPORT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : applications gouvernées. Sortie : couche dashboard définie, prompt command center prêt. |
| Registres / templates | Socle commun + DASHBOARD_REGISTRY_V1.md + PHASE_13_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md + PROMPT_MERE_PHASE_14_COMMAND_CENTER_FOUNDATION_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Dashboard Owner, Metric Steward, Security Reviewer. Risques : indicateurs non gouvernés, interprétation automatique, données non contrôlées. Exclusions : aucun dashboard assimilé à un outil décisionnel officiel. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit : PHASE_13_XXXX: establish dashboards foundation. PR : Establish CS GREFFE OS dashboards foundation. Lien AUDIT PHASE : vérifie sources, calculs et limites d’interprétation. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/24_DASHBOARDS/DASHBOARDS_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/24_DASHBOARDS/GOVERNED_METRICS_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/24_DASHBOARDS/DASHBOARD_REGISTRY_V1.md
rg -n "Governed Metrics before Command Centers|DASHBOARD_REGISTRY|INDICATOR_GOVERNANCE|PHASE_13_COMPLETION_REPORT" docs/cs_greffe_os/24_DASHBOARDS

### Command center

Phase 14 — Command Center Foundation.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Définir command center, dépendances métriques/dashboards, alerting/escalation, boundaries décisionnelles, security/access et traceability. |
| Principe et livrables | Principe : Governed Command Centers before Institutional Decision Support. Livrables : COMMAND_CENTER_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, COMMAND_CENTER_DECISION_SUPPORT_BOUNDARIES_V1.md, COMMAND_CENTER_REGISTRY_V1.md, COMMAND_CENTER_HUMAN_DECISION_LOG_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_14_COMPLETION_REPORT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : dashboards gouvernés. Sortie : command center conçu comme couche gouvernée, prompt decision support prêt. |
| Registres / templates | Socle commun + COMMAND_CENTER_REGISTRY_V1.md + PHASE_14_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md + PROMPT_MERE_PHASE_15_INSTITUTIONAL_DECISION_SUPPORT_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Governance Lead, Human Validator, Security Reviewer. Risques : confusion command center réel / démonstratif, alerte institutionnelle implicite. Exclusions : aucun command center réel. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit : PHASE_14_XXXX: establish command center foundation. PR : Establish CS GREFFE OS command center foundation. Lien AUDIT PHASE : audit ciblé obligatoire avant tout usage opérationnel. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/25_COMMAND_CENTER/COMMAND_CENTER_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/25_COMMAND_CENTER/COMMAND_CENTER_DECISION_SUPPORT_BOUNDARIES_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/25_COMMAND_CENTER/COMMAND_CENTER_REGISTRY_V1.md
rg -n "Governed Command Centers before Institutional Decision Support|COMMAND_CENTER_REGISTRY|HUMAN_DECISION_LOG|PHASE_14_COMPLETION_REPORT" docs/cs_greffe_os/25_COMMAND_CENTER

### Aide à la décision institutionnelle

Phase 15 — Institutional Decision Support.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Définir l’aide à la décision : scénarios, priorisation, recommandation, explainability, auditability, boundaries, sécurité d’accès, incidents et refus. |
| Principe et livrables | Principe : Decision Support before Decision Automation. Livrables : INSTITUTIONAL_DECISION_SUPPORT_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, DECISION_BOUNDARIES_AND_REFUSAL_FRAMEWORK_V1.md, DECISION_TRACEABILITY_FRAMEWORK_V1.md, DECISION_AUDITABILITY_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_15_COMPLETION_REPORT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : command center gouverné. Sortie : cadre d’aide à la décision documenté sans franchir vers automatisation, prompt operating model prêt. |
| Registres / templates | Socle commun + DECISION_SUPPORT_REGISTRY_V1.md + PHASE_15_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md + PROMPT_MERE_PHASE_16_INSTITUTIONAL_OPERATING_MODEL_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Human Validator, Governance Lead, Audit Owner. Risques : glissement vers décision automatique, recommandation obligatoire, responsabilité mal posée. Exclusions : aucune décision automatisée, aucun effet institutionnel réel. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit : PHASE_15_XXXX: establish institutional decision support foundation. PR : Establish CS GREFFE OS institutional decision support foundation. Lien AUDIT PHASE : audit critique sur boundaries/refusal/traceability. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/26_DECISION_SUPPORT/INSTITUTIONAL_DECISION_SUPPORT_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/26_DECISION_SUPPORT/DECISION_BOUNDARIES_AND_REFUSAL_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/26_DECISION_SUPPORT/DECISION_TRACEABILITY_FRAMEWORK_V1.md
rg -n "Decision Support before Decision Automation|DECISION_AUDITABILITY|DECISION_REFUSAL|PHASE_15_COMPLETION_REPORT" docs/cs_greffe_os/26_DECISION_SUPPORT

## Trajectoire détaillée des phases de delivery piloté

À partir de la Phase 16, le projet entre dans une séquence beaucoup plus sensible : operating model, MVP, validation, release contrôlée, gouvernance pilote, préparation de l’exécution pilote, puis readiness review finale. Cette séquence doit être lue à la lumière de deux corpus externes. D’une part, l’AI RMF rappelle que documentation, revue humaine et gouvernance continue doivent accompagner tout le cycle de vie. D’autre part, le SSDF exige la préparation des personnes/processus/technologies, la protection contre le tampering, la production de releases minimisant les vulnérabilités et le traitement des vulnérabilités résiduelles. [3]

### Modèle opérationnel

Phase 16 — Institutional Operating Model.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Définir comités, rôles institutionnels, routines, administration, escalade, sécurité et critères de readiness MVP. |
| Principe et livrables | Principe : Operating Model before Implementation. Livrables : INSTITUTIONAL_OPERATING_MODEL_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, GOVERNANCE_BODIES_FRAMEWORK_V1.md, OPERATING_RESPONSIBILITY_MATRIX_V1.md, MVP_READINESS_CRITERIA_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_16_COMPLETION_REPORT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : aide à la décision bornée. Sortie : operating model prêt, critères de readiness MVP fixés, prompt Phase 17 produit. |
| Registres / templates | Socle commun + matrices de responsabilités + PHASE_16_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md + PROMPT_MERE_PHASE_17_MVP_IMPLEMENTATION_FOUNDATION_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Governance Lead, Operating Model Lead, Security Reviewer. Risques : MVP sans gouvernance d’exploitation, comités théoriques, escalade absente. Exclusions : aucune implémentation MVP sans operating model. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit : PHASE_16_XXXX: establish institutional operating model foundation. PR : Establish CS GREFFE OS institutional operating model foundation. Lien AUDIT PHASE : vérifie responsabilité, validation circuits et readiness MVP. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/27_OPERATING_MODEL/INSTITUTIONAL_OPERATING_MODEL_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/27_OPERATING_MODEL/GOVERNANCE_BODIES_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/27_OPERATING_MODEL/MVP_READINESS_CRITERIA_FRAMEWORK_V1.md
rg -n "Operating Model before Implementation|OPERATING_RESPONSIBILITY_MATRIX|MVP_READINESS|PHASE_16_COMPLETION_REPORT" docs/cs_greffe_os/27_OPERATING_MODEL

### MVP

Phase 17 — MVP Implementation Foundation.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Définir le MVP minimal : architecture, scope, modules autorisés, feature authorization, UI proto, data policy, sécurité, feedback, testing et deployment control. |
| Principe et livrables | Principe : Controlled MVP before Scaled Deployment. Livrables : MVP_IMPLEMENTATION_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, MVP_SCOPE_FRAMEWORK_V1.md, MVP_MODULE_SELECTION_FRAMEWORK_V1.md, MVP_TESTING_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_17_COMPLETION_REPORT_V1.md, PHASE_17_SELF_ASSESSMENT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : operating model validé. Sortie : MVP défini comme prototype contrôlé, self-assessment actif, prompt Phase 18 prêt. |
| Registres / templates | Socle commun + PHASE_17_VERIFIED_MASTER_PROMPT_V1.md + PROMPT_MERE_PHASE_18_VALIDATION_AND_AUDIT_FOUNDATION_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Product Owner, Technical Maintainer, Human Validator, Security Reviewer. Risques : confusion MVP/production, fuite de données, activation prématurée IA/agents/command center. Exclusions : aucune donnée sensible réelle, aucun agent autonome, aucun command center réel, aucune décision automatisée. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit : PHASE_17_XXXX: establish mvp implementation foundation. PR : Establish CS GREFFE OS MVP implementation foundation. Lien AUDIT PHASE : obligatoire avant Phase 18, avec baseline P0→17 figée. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/28_MVP_IMPLEMENTATION/MVP_IMPLEMENTATION_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/28_MVP_IMPLEMENTATION/MVP_SCOPE_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/28_MVP_IMPLEMENTATION/MVP_TESTING_FRAMEWORK_V1.md
rg -n "Controlled MVP before Scaled Deployment|MVP_SCOPE_FRAMEWORK|MVP_TESTING_FRAMEWORK|PHASE_17_COMPLETION_REPORT" docs/cs_greffe_os/28_MVP_IMPLEMENTATION
git diff -- cs_greffe_os/app.py requirements.txt cs_greffe_os/data source_materials snowflake rag agents api dashboards --exit-code

### Validation et audit

Phase 18 — Validation and Audit Foundation.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Valider, auditer, tracer et corriger le MVP avant toute sortie contrôlée. |
| Principe et livrables | Principe : Validation and Audit before Controlled Release. Livrables : VALIDATION_AND_AUDIT_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, AUDIT_FINDINGS_REGISTER_V1.md, CORRECTIVE_ACTION_PLAN_FRAMEWORK_V1.md, VALIDATION_CRITERIA_FRAMEWORK_V1.md, VALIDATION_REFUSAL_CRITERIA_FRAMEWORK_V1.md, PHASE_18_COMPLETION_REPORT_V1.md, PHASE_18_SELF_ASSESSMENT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : readiness gate issu de l’AUDIT PHASE Phase 0→17, baseline figée, aucun écart rouge. Sortie : MVP rendu auditable, critères de validation/refus et plan de correction établis, prompt Phase 19 produit. |
| Registres / templates | Socle commun + AUDIT_FINDINGS_REGISTER_V1.md + CORRECTIVE_ACTION_PLAN_FRAMEWORK_V1.md + PROMPT_MERE_PHASE_19_CONTROLLED_RELEASE_FOUNDATION_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Audit Lead, Human Validator, Security Reviewer, Documentation Maintainer. Risques : validation cosmétique, audit incomplet, confusion “validé” / “prêt production”. Exclusions : aucune controlled release, aucun pilote, aucune production. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire renforcé. Commit observé : PHASE_18_1306: establish validation and audit foundation. PR observée : Establish CS GREFFE OS validation and audit foundation. Lien AUDIT PHASE : Phase 18 s’appuie dessus mais ne s’y substitue pas. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/29_VALIDATION_AUDIT/VALIDATION_AND_AUDIT_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/29_VALIDATION_AUDIT/AUDIT_FINDINGS_REGISTER_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/29_VALIDATION_AUDIT/CORRECTIVE_ACTION_PLAN_FRAMEWORK_V1.md
rg -n "Validation and Audit before Controlled Release|AUDIT PHASE|Phase 19|VALIDATION_AUDIT" docs/cs_greffe_os/29_VALIDATION_AUDIT docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY docs/cs_greffe_os/RESOURCE_INDEX_V1.md
git diff -- cs_greffe_os/app.py requirements.txt cs_greffe_os/data source_materials snowflake rag agents api dashboards --exit-code

### Controlled release

Phase 19 — Controlled Release Foundation.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Préparer une sortie contrôlée limitée, supervisée, réversible et non sensible, sans l’exécuter. |
| Principe et livrables | Principe : Controlled Release before Pilot Expansion. Livrables : CONTROLLED_RELEASE_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, CONTROLLED_RELEASE_SCOPE_FRAMEWORK_V1.md, CONTROLLED_RELEASE_EXCLUSION_FRAMEWORK_V1.md, CONTROLLED_RELEASE_DATA_POLICY_V1.md, CONTROLLED_RELEASE_ROLLBACK_PROTOCOL_V1.md, CONTROLLED_RELEASE_READINESS_GATE_V1.md, PHASE_19_COMPLETION_REPORT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : Phase 18 en vert. Sortie : périmètre, données, accès, supervision, rollback, communication et readiness gate définis, sans execution réelle. |
| Registres / templates | Socle commun + CONTROLLED_RELEASE_RISK_REGISTER_V1.md + PROMPT_MERE_PHASE_20_PILOT_GOVERNANCE_FOUNDATION_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Release Manager, Human Validator, Security Reviewer. Risques : controlled release interprétée comme production ou pilote. Exclusions : aucune release exécutée, aucun utilisateur pilote élargi, aucune données sensibles réelles. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit observé : PHASE_19_1323: establish controlled release foundation. PR observée : Establish CS GREFFE OS controlled release foundation. Lien AUDIT PHASE : audit ciblé à recommander avant toute release effective. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/30_CONTROLLED_RELEASE/CONTROLLED_RELEASE_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/30_CONTROLLED_RELEASE/CONTROLLED_RELEASE_READINESS_GATE_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/30_CONTROLLED_RELEASE/CONTROLLED_RELEASE_ROLLBACK_PROTOCOL_V1.md
rg -n "Controlled Release before Pilot Expansion|Controlled Release Foundation|rollback|readiness gate|PHASE 19|Phase 20" docs/cs_greffe_os/30_CONTROLLED_RELEASE docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP docs/cs_greffe_os/RESOURCE_INDEX_V1.md
if rg -n "controlled release completed|production ready|pilot launched|official deployment|real sensitive data|autonomous agent activated|real Command Center activated|automated decision enabled" docs/cs_greffe_os/30_CONTROLLED_RELEASE; then exit 1; fi

### Gouvernance du pilote

Phase 20 — Pilot Governance Foundation.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Définir la gouvernance du pilote : scope, rôles, admissibilité, données, mesures, feedbacks, incidents, escalation, rollback, readiness gate. |
| Principe et livrables | Principe : Pilot Governance before Pilot Expansion. Livrables : PILOT_GOVERNANCE_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, PILOT_SCOPE_FRAMEWORK_V1.md, PILOT_ROLE_AND_RESPONSIBILITY_MODEL_V1.md, PILOT_DATA_POLICY_V1.md, PILOT_MEASUREMENT_FRAMEWORK_V1.md, PILOT_ESCALATION_PROTOCOL_V1.md, PILOT_READINESS_GATE_V1.md, PHASE_20_COMPLETION_REPORT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : Phase 19 en vert. Sortie : gouvernance pilote documentée, sans lancement pilote, prompt Phase 21 produit. |
| Registres / templates | Socle commun + PILOT_RISK_REGISTER_V1.md + PROMPT_MERE_PHASE_21_PILOT_EXECUTION_PREPARATION_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Pilot Owner, Governance Lead, Incident Manager, Audit Observer. Risques : gouvernance confondue avec exécution, pilot expansion implicite. Exclusions : aucun pilote lancé, aucun utilisateur réel activé. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire. Commit observé : PHASE_20_1335: establish pilot governance foundation. PR observée : Establish CS GREFFE OS pilot governance foundation. Lien AUDIT PHASE : audit conseillé avant toute phase de lancement. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/31_PILOT_GOVERNANCE/PILOT_GOVERNANCE_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/31_PILOT_GOVERNANCE/PILOT_READINESS_GATE_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/31_PILOT_GOVERNANCE/PILOT_ROLLBACK_PROTOCOL_V1.md
rg -n "Pilot Governance before Pilot Expansion|Pilot Governance Foundation|readiness gate|rollback|PHASE 20|Phase 21" docs/cs_greffe_os/31_PILOT_GOVERNANCE docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP docs/cs_greffe_os/RESOURCE_INDEX_V1.md
if rg -n "pilot launched|pilot completed|production ready|official deployment|real sensitive data|autonomous agent activated|real Command Center activated|automated decision enabled" docs/cs_greffe_os/31_PILOT_GOVERNANCE; then exit 1; fi

### Préparation d’exécution du pilote

Phase 21 — Pilot Execution Preparation.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Préparer l’exécution du pilote : prérequis, checklists, scénarios, scripts, feedback form, incident playbook, suspension, rollback, briefing, notice non-production, go/no-go. |
| Principe et livrables | Principe : Pilot Execution Preparation before Pilot Launch. Livrables : PILOT_EXECUTION_PREPARATION_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, PILOT_LAUNCH_PREREQUISITES_FRAMEWORK_V1.md, PILOT_GO_NO_GO_DECISION_FRAMEWORK_V1.md, PILOT_TEST_SCENARIOS_FRAMEWORK_V1.md, PILOT_INCIDENT_RESPONSE_PLAYBOOK_V1.md, PILOT_NON_PRODUCTION_NOTICE_V1.md, PILOT_USER_CONSENT_AND_ACKNOWLEDGEMENT_TEMPLATE_V1.md, PHASE_21_COMPLETION_REPORT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : Phase 20 en vert. Sortie : préparation opérationnelle achevée, sans lancement pilote, sans utilisateurs réels activés, sans consentement réel collecté, prompt Phase 22 produit. |
| Registres / templates | Socle commun + PILOT_EXECUTION_RISK_REGISTER_V1.md + PROMPT_MERE_PHASE_22_PILOT_LAUNCH_READINESS_REVIEW_V1.md. |
| Responsabilités / risques | Pilot Owner, Support Lead, Incident Manager, Human Validator. Risques : préparation assimilée à lancement, collecte réelle prématurée de consentement, drift opérationnel. Exclusions : aucun pilote lancé, aucun vrai consentement, aucun utilisateur pilote réel. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue documentaire + cadre GO/NO-GO préparatoire. Commit observé : PHASE_21_1345: establish pilot execution preparation. PR observée : Establish CS GREFFE OS pilot execution preparation. Lien AUDIT PHASE : audit ciblé recommandé avant la revue finale Phase 22. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/32_PILOT_EXECUTION_PREPARATION/PILOT_EXECUTION_PREPARATION_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/32_PILOT_EXECUTION_PREPARATION/PILOT_GO_NO_GO_DECISION_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/32_PILOT_EXECUTION_PREPARATION/PILOT_INCIDENT_RESPONSE_PLAYBOOK_V1.md
rg -n "Pilot Execution Preparation before Pilot Launch|Pilot Launch Readiness Review|Go / No-Go|PHASE 21|Phase 22" docs/cs_greffe_os/32_PILOT_EXECUTION_PREPARATION docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP docs/cs_greffe_os/RESOURCE_INDEX_V1.md
if rg -n "pilot launched|pilot completed|production ready|official deployment|real sensitive data|autonomous agent activated|real Command Center activated|automated decision enabled|real pilot users activated|real consent collected" docs/cs_greffe_os/32_PILOT_EXECUTION_PREPARATION; then exit 1; fi

### Revue finale de readiness pilote

Phase 22 — Pilot Launch Readiness Review.

Cette phase n’est pas encore exécutée dans les sources visibles. Les éléments ci-dessous sont donc une proposition structurée, alignée avec la grammaire documentaire du dépôt, les prompts déjà produits et la recommandation stratégique de clore le cycle principal à l’issue de cette revue.

| Champ | Contenu |
| --- | --- |
| Objectif et périmètre | Conduire la revue finale de readiness permettant une décision humaine : lancer, refuser, différer, suspendre ou lancer sous conditions. |
| Principe et livrables | Principe proposé : Launch Readiness Review before Pilot Launch. Livrables proposés : PILOT_LAUNCH_READINESS_REVIEW_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md, PILOT_LAUNCH_FINAL_CHECKLIST_V1.md, PILOT_LAUNCH_DECISION_REGISTER_V1.md, PILOT_LAUNCH_REFUSAL_CRITERIA_V1.md, PILOT_LAUNCH_SUSPENSION_PROTOCOL_V1.md, PHASE_22_COMPLETION_REPORT_V1.md. |
| Entrée / sortie | Entrée : Phase 21 en vert + audit ciblé ou revue AUDIT PHASE intégrée. Sortie : décision GO, NO-GO, GO WITH CONDITIONS, DELAY, SUSPEND, ou CLOSE MAIN CYCLE. |
| Registres / templates | Socle commun + PILOT_LAUNCH_DECISION_REGISTER_V1.md +, si souhaité, PHASE_LIMITATION_AND_CYCLE_CLOSURE_POLICY_V1.md en rattachement immédiat. |
| Responsabilités / risques | Pilot Owner, Governance Lead, Human Validator, Audit Owner. Risques : readiness review confondue avec lancement effectif, go sans preuve, dérogation implicite aux exclusions. Exclusions : toujours aucun lancement automatique. |
| Verdicts / commit / audit | Verdicts : catalogue lancement. Commit proposé : PHASE_22_XXXX: establish pilot launch readiness review. PR proposée : Establish CS GREFFE OS pilot launch readiness review. Lien AUDIT PHASE : la revue doit consommer les outputs d’audit ciblé immédiatement avant décision. |

Tests recommandés

test -f docs/cs_greffe_os/33_PILOT_LAUNCH_READINESS_REVIEW/PILOT_LAUNCH_READINESS_REVIEW_FOUNDATION_FRAMEWORK_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/33_PILOT_LAUNCH_READINESS_REVIEW/PILOT_LAUNCH_FINAL_CHECKLIST_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/33_PILOT_LAUNCH_READINESS_REVIEW/PILOT_LAUNCH_DECISION_REGISTER_V1.md
rg -n "Launch Readiness Review before Pilot Launch|GO|NO-GO|GO WITH CONDITIONS|DELAY|SUSPEND|CLOSE MAIN CYCLE" docs/cs_greffe_os/33_PILOT_LAUNCH_READINESS_REVIEW docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP docs/cs_greffe_os/RESOURCE_INDEX_V1.md
if rg -n "pilot launched|production ready|official deployment|real sensitive data|autonomous agent activated|real Command Center activated|automated decision enabled" docs/cs_greffe_os/33_PILOT_LAUNCH_READINESS_REVIEW; then exit 1; fi

## Politique de limitation et clôture du cycle

L’une des conclusions analytiques majeures du programme est qu’il ne faut pas laisser la logique documentaire produire indéfiniment de nouvelles phases principales. Le dépôt et l’échange montrent déjà une dynamique très complète : fondations, mémoire, architecture, connaissance, gouvernance, data, Snowflake, RAG, agents, AI governance, LLMOps, modules, applications, dashboards, command centers, decision support, operating model, MVP, validation/audit, controlled release, pilot governance, pilot execution preparation. Sans politique de clôture, cette progression pourrait devenir un tunnel documentaire auto-entretenu. Cette recommandation de clôture est cohérente avec la logique NIST d’un framework vivant mais gouverné, mis à jour de façon structurée, et avec l’usage de releases versionnées/prereleases plutôt que la prolifération de nouvelles “grandes phases”. [5]

### Politique recommandée

Je recommande d’instituer formellement une PHASE LIMITATION AND CYCLE CLOSURE POLICY avec les clauses suivantes :

| Clause | Règle recommandée |
| --- | --- |
| Périmètre | Le cycle principal CS GREFFE OS est borné à PHASE 0 → PHASE 22 |
| Statut de Phase 22 | La Phase 22 est la revue finale de readiness du cycle principal |
| Interdiction par défaut | Aucune Phase 23 ne doit être créée automatiquement |
| Exception | Toute nouvelle phase principale nécessite une demande d’exception, une justification stratégique, un audit ciblé, une décision loguée et une PR dédiée |
| Transition de mode | Après Phase 22, le projet passe en mode release / audit périodique / corrections / évolutions modulaires |
| Autorité de décision | Project Owner + Governance Lead + Human Validator + Audit Owner |
| Condition de fermeture | Décision explicite CLOSE MAIN CYCLE documentée dans la mémoire et le registre stratégique |

### Documents à créer

Les documents suivants doivent être créés sous docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/ :

| Document recommandé | Rôle |
| --- | --- |
| PHASE_LIMITATION_AND_CYCLE_CLOSURE_POLICY_V1.md | formalise la borne Phase 0–22 |
| POST_CLOSURE_RELEASE_GOVERNANCE_V1.md | décrit le passage en mode releases |
| PERIODIC_AUDIT_CALENDAR_V1.md | cadence des audits post-clôture |
| MODULE_CHANGE_CONTROL_PROTOCOL_V1.md | gouvernance des évolutions ciblées par module |
| NEW_PHASE_EXCEPTION_PROTOCOL_V1.md | rend explicite le processus d’exception |
| POST_CLOSURE_OWNERSHIP_AND_DECISION_MATRIX_V1.md | précise qui décide des releases, audits, corrections |

### Procédure post-clôture

La procédure post-clôture doit fonctionner selon quatre boucles :

| Boucle | Cadence suggérée | Finalité |
| --- | --- | --- |
| Releases | à la demande, mais gouvernées | publier des itérations versionnées, draft d’abord, prerelease si instable |
| AUDIT PHASE périodique | trimestrielle, ou avant tout saut sensible | vérifier cohérence, drift et baseline |
| Corrective actions | continue | fermer les écarts ROUGE/ORANGE et rejouer les tests |
| Évolutions modulaires | par module ou domaine | faire progresser l’existant sans rouvrir un cycle principal complet |

Cette logique est entièrement compatible avec GitHub Releases, qui permet des objets versionnés fondés sur des tags, des drafts, des prereleases et des release notes ; GitHub recommande en outre de créer les releases comme drafts d’abord si l’on veut garantir que tous les assets sont bien attachés avant publication, et permet de marquer une release comme prerelease lorsqu’elle n’est pas prête pour la production. [6]

### Discipline release recommandée

| Niveau | Exemple | Usage |
| --- | --- | --- |
| Pré-release documentaire | v0.1.0-doc-base | clôture du cycle principal, sans pilote lancé |
| Pré-release MVP gouverné | v0.2.0-controlled-preview | preview encadrée, toujours non productive |
| Candidat pilote | v0.3.0-pilot-candidate | seulement après Phase 22 en GO ou GO WITH CONDITIONS |
| Release majeure | v1.0.0 | jamais avant preuves consolidées et audits complémentaires |

### Tests de politique de clôture

test -f docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/PHASE_LIMITATION_AND_CYCLE_CLOSURE_POLICY_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/POST_CLOSURE_RELEASE_GOVERNANCE_V1.md \
&& test -f docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP/NEW_PHASE_EXCEPTION_PROTOCOL_V1.md
rg -n "PHASE 0|PHASE 22|CLOSE MAIN CYCLE|no new main phase|release|periodic audit|exception protocol" \
docs/cs_greffe_os/20_ROADMAP docs/cs_greffe_os/01_PROJECT_MEMORY docs/cs_greffe_os/RESOURCE_INDEX_V1.md

### Commit et PR recommandés pour la politique

| Élément | Convention |
| --- | --- |
| Commit | CYCLE_CLOSURE_XXXX: establish phase limitation and cycle closure policy |
| Alternative | ROADMAP_POLICY_XXXX: establish main cycle limitation policy |
| PR | Establish CS GREFFE OS phase limitation and cycle closure policy |

### Décision finale recommandée

La décision d’architecture de programme la plus saine est donc la suivante :

- Le cycle principal est borné à PHASE 0 → PHASE 22.

- L’AUDIT PHASE reste permanent, transversal et réutilisable à tout moment.

- La Phase 22 devient la fermeture du cycle préparatoire, pas l’ouverture automatique d’une phase supplémentaire.

- Après clôture, CS GREFFE OS passe en mode releases, audits périodiques, corrections et upgrades modulaires.

Cette recommandation n’est pas seulement pratique ; elle est méthodologiquement solide. Le NIST AI RMF insiste sur la gouvernance continue, documentée, itérative et contextualisée sur tout le cycle de vie, tandis que le SSDF rappelle que les releases doivent être sécurisées, préparées, protégées contre la falsification et suivies pour les vulnérabilités résiduelles. En d’autres termes, la maturité ne consiste pas à créer des phases sans fin ; elle consiste à faire vivre un socle borné, auditable, versionné et gouverné. [2]

[1] [2] [3] [4] [5] https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf

[6] https://docs.github.com/en/repositories/releasing-projects-on-github/managing-releases-in-a-repository

https://docs.github.com/en/repositories/releasing-projects-on-github/managing-releases-in-a-repository