# INSTRUCTION D’EXÉCUTION — TEEO V2.5 SOURÇAGE

## Principe directeur

Trust before Expansion

Le volume du corpus ne doit jamais croître plus vite que son niveau de confiance.

# Contexte

Le corpus TEEO V2 existe.

Les éléments suivants sont déjà disponibles :

- cours enrichi ;

- fiches de révision ;

- QCM ;

- cas pratiques ;

- références ;

- versioning ;

- feedback template ;

- scorecard ;

- contrôles de qualité.

Le goulot d’étranglement du projet n’est plus la production de contenu mais la traçabilité des connaissances.

Le projet entre donc dans :

# TEEO V2.5 — SOURÇAGE

# Objectif

Transformer TEEO :

Niveau D (corpus enrichi)

vers

Niveau C (corpus vérifiable et traçable).

# Séquence obligatoire

Source

↓

Pages

↓

Chapitre

↓

Artefacts dérivés

↓

Validation humaine

↓

Feedback utilisateur

↓

Niveau C

# Livrables obligatoires

## 1. TEEO_SOURCE_MASTER_INDEX_V1.md

Inventaire complet des sources disponibles.

Pour chaque source :

- identifiant ;

- titre ;

- auteur ou autorité ;

- année ;

- type ;

- niveau de confiance ;

- statut ;

- accessibilité.

## 2. TEEO_SOURCE_MAPPING_V1.md

Associer :

Chapitre

↓

Source

↓

Pages

↓

Fiches

↓

QCM

↓

Cas pratiques

## 3. COVERAGE_MATRIX_V1.md

Identifier :

- éléments couverts ;

- éléments partiellement couverts ;

- éléments non couverts ;

- éléments à corriger.

## 4. Validation des artefacts

Attribuer à chaque élément :

A : source officielle + pages identifiées ;

B : source officielle identifiée ;

C : support pédagogique ;

D : synthèse interne ;

E : hypothèse ou élément prospectif.

## 5. Validation humaine

Vérifier :

- les fiches ;

- les QCM ;

- les cas pratiques ;

- les références.

## 6. Premier feedback utilisateur

Recueillir les observations des utilisateurs :

- élèves greffiers ;

- utilisateurs du MVP ;

- collègues.

# Conditions de passage au Niveau C

Le passage au Niveau C est autorisé uniquement si :

✓ les sources sont accessibles ;

✓ les pages sont identifiées ;

✓ les artefacts sont reliés aux sources ;

✓ une relecture humaine a été effectuée ;

✓ un premier feedback utilisateur a été obtenu.

# Interdictions pendant TEEO V2.5

Il est interdit de :

- ouvrir une autre matière CS Learn ;

- produire TEEO V3 ;

- augmenter le volume des QCM ;

- augmenter le volume des cas pratiques ;

- ouvrir Release 0.2 ;

- créer un nouveau module ;

- étendre l’architecture ;

- déclarer TEEO comme corpus de référence.

# Règle permanente

Tant qu’un corpus pilote n’a pas atteint le Niveau C, aucune nouvelle matière ne doit être ouverte.

Le volume ne doit jamais croître plus vite que la confiance.

# Première action à exécuter

Rendre accessibles les supports réels :

- TEEO CS INFJ 2026 ;

- Techniques d’Expression Écrite et Orale ;

puis compléter :

# TEEO_SOURCE_MAPPING_V1.md

avant toute autre expansion du projet.